080036

R. Dir. 409/3.553

OT/vs

Ref:	OBRINEL S.A.- SOLICITA PRORROGA DE PLAZO DISPUESTO POR RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 218/10.- ACCEDER.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montevideo, 31 de agosto de 2010.

VISTO:

La nota presentada por la firma Obrinel S.A. -en expediente 101454- solicitando prorroga de lo dispuesto en la Resolución de Gerencia General Nº 218/10.

RESULTANDO:

- Que la citada firma resulto adjudicataria de la Licitación Pública Internacional N° I/05 referente a la Concesión de la construcción y explotación de una Terminal Especializada en el acopio, embarque de astillas de madera y graneles en general, más la construcción de un Puesto de Atraque en el Puerto de Montevideo.

- Que por Resolución de Gerencia General Nº 218/10 de fecha 16/08/2010 se dispuso notificar a dicha firma que deberá depositar en esta ANP, en el término de 10 (diez) días a partir de la notificación de la citada Resolución, la garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente a la suma de USD 500.000, (dólares estadounidenses quinientos mil) en efectivo, valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza, conforme a lo establecido en el Artículo 36º del Pliego de Condiciones que rigió el referido Llamado.

CONSIDERANDO:

- Que la firma Obrinel S.A. manifiesta que está tramitando la documentación relativa a la obtención de la garantía requerida, trámite que se ha visto demorado en virtud de las exigencias exigidas por la entidad aseguradora debido al monto objeto de la misma, a lo cuál se ha sumado el paro parcial de actividades de los funcionarios de los Registros Públicos, que ha impedido la obtención de algunos de los certificados exigidos.

- Que las medidas gremiales llevadas a cabo por los funcionarios de las distintas dependencias de los Registros Públicos, es un hecho de público conocimiento, por lo que, es de recibo la argumentación expuesta por la gestionante en el sentido de que dichas medidas han demorado y/o impedido la obtención de certificados exigidos.

- Que en lo que tiene que ver con el resto de los motivos expuestos para justificar la prórroga solicitada, si bien es cierto que la adjudicataria, debió haber previsto que la obtención de la garantía que debía constituir podía requerir trámites más prolongados debido el monto de la misma y en consecuencia haber adoptado las medidas pertinentes para tenerla a disposición cuando le fuera requerida, el plazo de prórroga que solicita es exiguo, por lo que, esta Administración accederá por única vez a lo solicitado.

ATENTO:

A lo expuesto:

El Directorio en Sesión 3.553, celebrada en el día de la fecha;

RESUELVE:

Acceder a lo solicitado por Obrinel S.A. en cuanto al otorgamiento de una prórroga de 8 (ocho) días -hasta el 10.09.2010- del plazo otorgado en la Resolución de Gerencia General Nº 218/10 de fecha 16/08/2010 para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente a la suma de USD 500.000 (dólares estadounidenses quinientos mil) en efectivo, valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza, conforme a lo establecido en el Artículo 36º del Pliego de Condiciones que rigió el referido Llamado.

Notificar a la firma Obrinel S.A.  la presente Resolución.

Cumplido, cursar al Departamento Jurídico-Notarial.

Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos.

Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos.