101558

R.Dir. 545  /3.564

mt

Ref: 	INGENIERÍA DE EQUIPOS S.A. (IDESA). SE ACEPTA CERTIFICADO de CALIDAD LIEBHERR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montevideo, 29 de octubre de 2010.

VISTO:

La comunicación de la empresa “INGENIERÍA DE EQUIPOS S.A.” (IDESA), en su calidad de Representante Oficial de la firma “LIEBHERR-WERK NENZING GMBH”, adjudicataria de la Licitación Nº 10193, relativa a la forma de cobro de la Carta de crédito presentada.

RESULTANDO:

- Que conforme con lo previsto en los artículos 15º y 46º del Pliego de Condiciones Particulares que rigió la Licitación individualizada, así como lo previsto en las Cláusulas TERCERA-II y SEXTA del Contrato N° 1305, suscrito entre esta ANP y la citada adjudicataria, "El pago de los suministros en condiciones CIF Montevideo, se hará mediante carta de crédito contra el documento de embarque, otorgado luego de acreditado el certificado de calidad expedido por la sociedad clasificadora RINA, que fue la propuesta por la Empresa Contratista en su oferta"

- Que en Nota anexada en Actuación Nº 1, la contratista manifiesta que, la clasificación RINA que se debe entregar para el cobro de la Carta de Crédito, recién será entregado luego de transcurridos cinco (5) meses de producida la entrega técnica de las grúas y las pruebas y ensayos correspondientes, proponiendo entregar junto con los documentos de embarque un Certificado de Calidad LIEBHERR, hasta transcurrido el plazo referido, que se entregará el Certificado RINA.

CONSIDERANDO:

- Que la División Mantenimiento informa que, según lo expresado por LIEBHERR WERK NENZING GMBH en E-Mail 101008-005 Adjunto Carta ANP Certificación, se indica en detalle todo el procedimiento de verificación que realizará el Inspector de la Sociedad Clasificadora RINA tanto en lo relativo al diseño, incluyendo control de la documentación, así como también en la fabricación de las Grúas, lo que incluye una serie de ensayos y comprobaciones de acuerdo a lo exigido por las normas DIN 15018, DIN 15019 y FEM 1.001.

- Que agrega que: “el Modelo de Protocolo de ensayos de Liebherr Werk Nenzing GmbH (E-Mail 101008-005 Adjunto LWN Inspection Protocol) contempla que quede documentado todas las verificaciones exigidas por esas normas, además de adjuntar toda la documentación que resulte de los ensayos que se realicen, así como también la aportada por los proveedores de aquellos componentes en los que las normas lo aceptan como validos, tal es el caso de los motores hidráulicos y eléctricos para los que se exigen los certificados de fábrica, y de las mangueras hidráulicas para las que solo se exige homologación de tipo”.

- Que asimismo manifiesta que, los Protocolos de ensayos de LIEBHERR WERK NENZING GMBH para las grúas adquiridas por esta ANP, serán firmados y sellados por el Inspector de la Sociedad Clasificadora RINA, lo que si bien no es un documento oficial de la misma, igualmente estaría avalando lo que se indica en dicho documento.

- Que el Área Infraestructuras sugiere acceder a lo solicitado por el proveedor, agregando la condición de que se incremente el Depósito de Garantía de Cumplimiento del Contrato previsto en la Cláusula DÉCIMO SEGUNDA del Contrato N° 1305, lo que supondría un beneficio para ambas partes, continuando la construcción de los equipos de muelle y los plazos de tiempo planificados.

- Que se comparte lo sugerido por las dependencias técnicas intervinientes, por lo que, a fin de no dilatar en el tiempo la obtención de los equipos necesarios y que motivaron la contratación de referencia, se aceptará la documentación ofrecida por la contratista que posibilite el cobro de la Carta de Crédito.

- Que en consecuencia, se entiende que el protocolo, que ofrece RINA, cuyo modelo se adjunta con la nota inicial, es adecuado para certificar el proceso en esta etapa de la construcción.

ATENTO:

A lo expuesto.

El Directorio en su Sesión Extraordinaria 3.564, celebrada en el día de la fecha,

RESUELVE:

Acceder a lo solicitado por la empresa “INGENIERÍA DE EQUIPOS S.A.” (IDESA), aceptando la documentación ofrecida, Certificado de Calidad LIEBHERR, anexado en Actuación Nº 14, debiendo entregar, el Certificado de Calidad expedido por la Clasificadora RINA. una vez transcurridos cinco meses desde la entrega técnica de las Grúas y las pruebas y ensayos correspondientes.

Notificar a la empresa contratista de la presente Resolución.

Cumplido cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas y Área Infraestructura.

Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos.

Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos.