110122

R. Dir. 65/3.578

OT/mt

Ref: 	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 8502 “PROLONGACIÓN DEL MUELLE DE ULTRAMAR Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MUELLE COSTERO EN EL PUERTO DE NUEVA PALMIRA”. AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Nº 1130. AUTORIZAR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montevideo, 16 de febrero de 2011.

VISTO:

La propuesta de ampliación del Contrato Nº 1130 de las obras de acondicionamiento de la infraestructura del Puerto de Nueva Palmira incluidas en la Licitación Pública Nº 8502 “Prolongación del Muelle de Ultramar y construcción de un nuevo Muelle Costero”.

CONSIDERANDO:

- Que es necesario corregir el monto de la obra adjudicada originalmente, por haberse omitido incluir algunos rubros.

- Que los ajustes planteados en el proyecto ejecutivo que luce en el expediente, requieren la adecuación de los rubros correspondientes.

- Que el planteamiento de realizar obras complementarias resulta beneficioso para esta Administración por cuanto permiten el desarrollo de futuras actividades.

- Que la Dirección de Obra se expresa favorablemente con respecto a la necesidad y conveniencia de ejecución y considera adecuados los correspondientes precios.

ATENTO:

A lo expuesto y lo establecido en el TOCAF,

El Directorio en su Sesión 3.578, celebrada en el día de la fecha,

RESUELVE:

- Autorizar la  ampliación del Contrato Nº 1130 para la realización de obras complementarias a las incluidas en la Licitación Pública Nº 8502 por un monto de $ 14.151.403,59 (pesos uruguayos catorce millones ciento cincuenta y un mil cuatrocientos tres con 59/100) y autorizar  un monto imponible  máximo de $ 1.497.770,27 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos noventa y siete mil setecientos setenta con 27/100).

- Reservar un monto equivalente al 15% del valor de la ampliación por concepto de imprevistos.

Cursar a sus efectos la Gerencia General.

Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos.

Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos.