112123

R. Dir. 636/3.617

OT/vs

Ref:	LICITACIÓN PÚBLICA N° 10809 "INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EN EL PUERTO DE NUEVA PALMIRA" - CONTRATO N° 1666 CON INGENER S.A.: AMPLIACIÓN N° 1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paysandú, 1 de diciembre de 2011.

VISTO:

La necesidad de conectar el servicio eléctrico de UTE que permita recibir la Grúa de Nueva Palmira y ponerla en servicio a corto plazo se deberá ejecutar una obra no prevista en la Licitación Pública N° 10809.

RESULTANDO:

- Que la empresa INGENER  S.A. en su calidad de adjudicataria de las obras de la Licitación Pública N° 10809 presenta presupuesto, a solicitud de la Dirección de Obra para su eventual contratación como ampliación del contrato original que le fuera adjudicado.

- Que el suministro de energía eléctrica para la nueva Grúa de la ANP en el Puerto de Nueva Palmira no estaba contemplado en la Memoria Técnica del Pliego que rigió la citada, dado que al momento de ser elevado para concretar el llamado, la grúa aún no había sido adjudicada, por lo que se desconocían los datos técnicos necesarios como para dimensionar la instalación a realizar.

- Que una vez finalizada la obra contratada con INGENER S.A., la ANP contará con un único servicio de UTE en 31,5 KV. No obstante eso recién ocurrirá a fines del año próximo, por lo cual a los efectos de suministrarle energía eléctrica en forma inmediata a la mencionada grúa, será necesario gestionar en forma provisoria un aumento de carga en UTE a 400 KW en 400 Vac.

- Que el monto total del presupuesto presentado por INGENER S.A. asciende a $ 894.255,08 (Pesos Uruguayos ochocientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 08/100) sin impuestos, a valores básicos de la Licitación, lo que representa un 3,78 % sobre el contrato original, correspondiendo un valor del monto de la mano de obra gravada sobre la que ANP efectuará a su cargo aportes al BPS, correspondientes a esta ampliación de contrato por un máximo de $ 50.218,65 (Pesos Uruguayos cincuenta mil doscientos dieciocho con 65/100), también a valores básicos de la Licitación, siendo los excesos de cargo de la firma contratista, lo que representa un 3,95 % del  Monto Imponible original.

CONSIDERANDO:

I)	Que en el Pliego de la Licitación Pública, Parte III, “Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales”, Artículo 13º, está previsto un aumento de hasta un 100 % del objeto del contrato.

II)	Que resulta imperioso para los intereses de esta Administración contar con dicha instalación, lo que permitirá recibir la Grúa de Nueva Palmira y ponerla en servicio en un plazo de 1 a 2 meses, siendo conteste la Gerencia General, el Área de Infraestructura y la Dirección de Obra, de que esta contratación es oportuna y conveniente.

ATENTO:

A lo expuesto.

El Directorio en su Sesión 3.617, celebrada en el día de la fecha;

RESUELVE:

- Ampliar, -sujeto a la intervención previa del Tribunal de Cuentas- el Contrato de Instalación Eléctrica e Iluminación en el Puerto de Nueva Palmira suscrito con la firma INGENER S.A. adjudicataria de la Licitación Pública N° 10809 por un monto de $U 894.255,08 (Pesos Uruguayos ochocientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 08/100) sin impuestos,a valores básicos de la Licitación.

- Determinar que el monto de la mano de obra gravada sobre la que esta ANP efectuará a su cargo aportes al Banco de Previsión Social correspondientes a esta ampliación de contrato será de un máximo de $U 50.218,65 (Pesos Uruguayos cincuenta mil doscientos dieciocho con 65/100) también a valores básicos de la Licitación, siendo los excesos de cargo de la firma contratista. Los valores anteriores se ajustarán paramétricamente de acuerdo a lo establecido en el contrato original.

Notificar a la firma INGENER S.A. la presente Resolución.

Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámites a efectos de remitir las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas.

Vuelto, cursar a conocimiento de Gerencia General y del Área Infraestructuras.

Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos.

Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos.